# Projekt Dokumentáció

# Tech-Gadget Ajánló – BM-SM Webshop (WordPress alapú)

## 1. Projekt alapadatai

Projekt neve: Tech-Gadget Ajánló – BM-SM
Projekt típusa: WordPress webshop fejlesztés
Cél: Diákoknak szóló tech-kiegészítők (fejhallgatók, okosórák, telefonok) online bemutatása és értékesítése.
Célcsoport: Középiskolás és egyetemista diákok

## 2. Projekt célja

- Webshop létrehozása WordPress alapon, könnyen kezelhető admin felülettel

- Rövid tesztek és értékelések feltöltése minden termékhez

- Mobilbarát, reszponzív dizájn biztosítása

- Egyszerű rendelési és fizetési folyamat

## 3. Projekt csapat és feladatkörök

### Projektvezető

Feladatok:

- Projekt tervezése és ütemezése

- Csapat koordinálása

- Főbb határidők nyomon követése

### WordPress fejlesztő

Feladatok:

- WordPress telepítése és konfigurálása

- WooCommerce beállítása a webshop funkciókhoz

- Egyedi sablonok vagy témák testreszabása

- Biztonsági pluginok telepítése és karbantartás

### Tartalomfelelős

Feladatok:

- Termékleírások elkészítése

- Rövid tesztek és értékelések feltöltése

- Képek optimalizálása és feltöltése

- Kategóriák és termékoldalak létrehozása

### Marketing / Social Media felelős

Feladatok:

- Közösségi média kampányok indítása

- Webshop népszerűsítése

- SEO alapú tartalom és metaadatok elkészítése

## 4. Projekt ütemezés

| Időszak | Feladat |
| --- | --- |
| 1. hét | Projekt tervezés, WordPress telepítés |
| 2. hét | Webshop sablon testreszabása, dizájn kialakítása |
| 3. hét | Termékek feltöltése, kategóriák létrehozása |
| 4. hét | Tesztelés, hibajavítás, mobilnézet ellenőrzés |
| 5. hét | Fizetési és rendelési folyamat tesztelése |
| 6. hét | Webshop indulás |

## 5. Fejlesztési folyamat

### 5.1 Tervezés

- Célcsoport elemzése

- Funkciólista készítése

- Oldaltérkép elkészítése

### 5.2 Dizájn

- WordPress téma kiválasztása és testreszabása

- Színvilág és logó megadása

- Termékkártyák kialakítása

### 5.3 Fejlesztés

- WordPress és WooCommerce telepítése

- Termékoldalak létrehozása

- Kosár, fizetés, szállítási opciók beállítása

### 5.4 Tesztelés

- Hibajavítás

- Mobil és desktop nézet ellenőrzése

- Rendelési folyamat tesztelése

## 6. Használt eszközök és technológiák

- WordPress

- WooCommerce

- Elementor / Divi (vagy más vizuális oldalépítő)

- Yoast SEO

- Képszerkesztő programok (pl. Canva, Photoshop)

- Google Analytics és marketing eszközök

## 7. Projekt eredménye

- Működő WordPress webshop, amely diákbarát

- Átlátható termékoldalak és kategóriák

- Rövid tesztek és értékelések minden termékhez

- Mobilbarát, reszponzív design

- Kényelmes admin felület a tartalomkezeléshez

## 8. Tapasztalatok

- WordPress gyorsan telepíthető és könnyen testreszabható

- WooCommerce sok funkciót biztosít alapból

- Tartalom feltöltése és SEO optimalizálása kulcsfontosságú

- Tesztelés elengedhetetlen a zökkenőmentes webshop működéshez